# Евро стекло: итоги звонка и задачи для Андрея

## Кому

Андрей, руководитель интегратора и руководитель проекта. Звонок и пакет вопросов: 15 октября.

## Цель диалога

- Евро стекло просит связать Битрикс24 с учётной системой 1С: обмен документами по бизнес-процессу, от номенклатуры и договора до заказа и счёта.

- Главной системой остаётся 1С. В Битрикс24 документы только просматриваются и отправляются, редактирование идёт через 1С.

- Цель со стороны интегратора: собрать сведения для оценки и для улучшенной версии технического задания.

- Пакет вопросов нужен, чтобы понять текущую базу 1С и её связь с Битрикс24. Полное техническое задание этим документом не создаётся.

## Финиш

- Процесс на звонке показал Роман. Дмитрий, 1С-разработчик вашей стороны, на проекте новый: он задавал вопросы по ходу звонка, в основном Роману (цена изделия, обратная передача из производственно-технического отдела, пользователи по ролям), и подтвердил, что форму можно отслеживать, но сравнение сложное.

- Доступ к 1С: на вопрос о копии базы Роман ответил, что после подписания соглашения вопросов нет.

- Вы пришлёте обратную связь по предварительной стоимости и по процессу.

- Виталий просит последнюю версию технического задания; вы обещали отправить её вместе с описанием прошлой задачи по 1С.

- Контакты Виталия вы попросили прислать Романа: телеграм, почта, телефон.

- Срок отправки материалов и контактов в звонке не назван.

## Кратко

Сага.

- В 2025 году интеграция Битрикс24 и 1С уже была сделана и принята по старому техническому заданию.

- Она работает частично: в Битрикс24 создаётся событие, видны данные заказа, учитывается разнос платежей и отметка об оплате.

- Настраивал её прежний 1С-разработчик. По вашим словам, один из руководителей клиента неверно понял процесс, и результат получился не тем. Точная причина не названа.

- Статусную модель в прошлый раз меняли, по вашей памяти, 3-4 раза; несколько статусов 1С сводились к одному статусу в Битрикс24.

- Около двух месяцев уходило на исправление данных в 1С (контакты, номера); до этого в интеграцию не вмешивались.

- Сейчас клиент использует Битрикс24 только как мессенджер, основная система 1С; процесс продаж решили вести в Битрикс24.

- После недавнего сбоя (Роман связывает его с серверами и Яндексом, это его предположение) цены в заказах не подтягиваются, менеджер пропал из базы, заказы вернулись на Романа.

- Прошлый проект, по вашим словам, остановился на доступе к 1С.

Итог. Бизнес-процесс понятен, технических сведений о текущей интеграции пока нет: конфигурация и поставщик 1С, расширения, механизм и частота обмена, ошибки в звонке не обсуждались. Договорились о передаче копии базы после подписания соглашения.

## Кому какие вопросы

- Виталию, 1С-разработчику клиента: 18 тем о том, как устроена 1С, включая настройку цен и разноску оплат.

- Роману, директору клиента: 7 тем о том, как процесс работает на практике, включая оплаты и цены.

- Дмитрию: справка без вопросов, он на проекте новый.

Сами вопросы лежат только в документах для Виталия и для Романа; здесь они не повторяются.

## Ваши задачи

- Выслать Виталию последнюю версию технического задания и описание прошлой задачи по 1С.

- Получить от Романа контакты Виталия: телеграм, почта, телефон.

- Назвать имя служебного пользователя, от имени которого интеграция работает в Битрикс24 (вы или Роман; в звонке не названо, а аналитикам доступ к порталу закрыт).

- Дать обратную связь по предварительной стоимости и по процессу. Стоимость и сроки в звонке не называли.

- Назначить повторный созвон после получения материалов, вместе с обратной связью по стоимости; дата не названа.

- Копия базы 1С: передать после подписания соглашения Романом.

## Согласованность с прежней работой

- Прямых противоречий с прежней работой нет. Из 20 проверенных пунктов 6 совпали с прежними данными, 14 оказались новыми. Но почти все пункты, касающиеся самой 1С, раньше были пустыми, поэтому «не противоречит» означает лишь «нечему противоречить», а не «подтверждено».

- Внутри звонка есть расхождение. Роман говорит, что Битрикс24 используют только как мессенджер, а вы говорите, что интеграция работает и создаёт события с данными заказа и платежей. Реальное состояние интеграции 2025 года для технического задания не установлено.

- Спор о том, формируются ли документы автоматически или менеджер создаёт их в 1С, звонок решил в пользу второго: документы создаются вручную через печать 1С, в Битрикс24 уходит файл. Для технического задания это новая постановка.

- Статусная модель не зафиксирована: Роман сказал, что нынешние статусы поменяют и он это согласует. Это риск для постановки и для стоимости.

- В прежних материалах есть одна строка про то, что бухгалтеры проводят платежи в 1С. Звонок ей не противоречит: Роман сказал, что платёж подтягивается по номеру заказа в назначении платежа.

- Технических ответов по 1С (конфигурация, поставщик, расширения, механизм и частота обмена, ошибки) в звонке нет: он дал бизнес-процесс, а не технические данные.

## Критика ваших вопросов

#### Пункт 1. Печатные формы: как часто их меняют

Вывод: прав частично.

Что поправить: вопрос Роману был в одном куске: как часто форму меняют, почему это важно для Битрикс24, и сразу просьба к Дмитрию оценить решение. Ответил Виталий, а не Роман, и только «такое может быть», без частоты и без причин. Вы закрыли тему фразой «вопрос закрыт» после слов Дмитрия, что решение возможно. Пробел остался: кто меняет форму, после какого статуса и как часто. Задать это отдельно Роману, одним вопросом.

#### Пункт 2. Утверждена ли статусная модель

Вывод: прав частично.

Что поправить: сам вопрос нужный: он вскрыл, что статусы будут меняться. Но он был закрытым («утверждены и не подлежат изменениям?»), с вашей оценкой внутри, и повторился дважды. Итог слабый: Роман сказал «я это согласую» без срока и без списка. Поправить: попросить у Романа окончательный список статусов и дату, когда он будет зафиксирован.

#### Пункт 3. Как работает текущая интеграция со статусами

Вывод: не прав.

Что поправить: вы спросили Романа, группирует ли нынешняя интеграция несколько статусов 1С в один статус Битрикс24. Роман этого устройства не знает: интеграцию делал прежний разработчик. Он ответил про будущее («мы максимально упростим»), а не про текущее, то есть ответа на заданный вопрос нет. Адресат перепутан. Поправить: это вопрос к Виталию и к самим настройкам, а не к Роману.

#### Пункт 4. Что синхронизировать

Вывод: прав частично.

Что поправить: вы попросили перечислить всё, но тут же сами добавили печатные формы, задачи и календарь, поэтому ответ частично подсказан вами. Роман назвал номенклатуру, контрагентов и заказы обязательными, календарь желательным, но не обязательным. Не выяснено направление обмена и состав полей. Поправить: зафиксировать список «обязательно» и «желательно» письменно и согласовать с Романом.

#### Пункт 5. Правильно ли менеджеры работают с 1С

Вывод: прав частично.

Что поправить: формулировка была размытой, вы переформулировали её на ходу и смешали в одном вопросе ошибки в контактах, дубли заказов и нумерацию. Польза всё же есть: Роман подтвердил проблемы и рассказал про исчезнувшего менеджера и вернувшиеся заказы. Но нет ни даты сбоя, ни числа затронутых заказов, ни ответа, исправлено ли это. Поправить: спросить Романа отдельно, что именно сломалось, когда и исправлено ли.

#### Пункт 6. Один счёт или история взаимодействий

Вывод: прав.

Что поправить: ничего. Два коротких уточняющих вопроса дали ясный результат: это история по одному заказу, а потребностей и заказов на производство внутри может быть много.

#### Пункт 7. Рекламация вне интеграции

Вывод: прав.

Что поправить: ничего. Вы проверили границу объёма простым вопросом, Роман подтвердил, что рекламацию пока не интегрируют. Записать это в техническое задание как исключение.

#### Пункт 8. Есть ли кнопка Битрикс24 у отправки документа

Вывод: не прав.

Что поправить: вопрос был подсказкой (ожидался ответ «да»), и Роман ответил о другом: про отправку на принтер. Вы не получили ответа, есть ли в 1С такая кнопка, и сами перешли к рассказу о будущем процессе. Поправить: не утверждать, что кнопка есть; спросить Виталия, как сейчас устроена отправка и что подключено.

#### Пункт 9. Итоговый вопрос Дмитрию

Вывод: не прав.

Что поправить: Дмитрий на проекте новый и ничего не знает о клиенте. Вы подсказали ему ответ в самом вопросе: «вопросов нет, процесс понятен, никаких сложностей не возникнет». Оценить сложности без доступа к базе он не мог. Поправить: такие вопросы Дмитрию не задавать; оценку сложности давать только после получения копии базы.

#### Пункт 10. Копия базы

Вывод: прав частично.

Что поправить: вы получили согласие Романа после подписания соглашения, но это был закрытый вопрос: «сможете предоставить, проблем нет». Не выяснено, в каком виде, кто готовит выгрузку, какая версия платформы, обезличены ли данные. Поправить: эти вопросы вынесены в документы для Виталия и Романа; до подписания соглашения срок не называть.

## Фиксация

- Ответы клиента записываются в документах для Виталия и для Романа, а не здесь.

- Ваши задачи выполняются до повторного созвона; его дата пока не названа.

- Состояние на 15 октября: технических сведений по текущей интеграции нет, получение копии базы зависит от подписания соглашения.